[image: image1.png]UNIVERSITAS SC'ENT'AéEEqF\Dﬂ%'éﬁlANYEGYETEM



1
[image: image1.png]


Műszaki Igazgatóság

6722. Szeged, Szentháromság u.34. Tel: (06 62 545-427) Fax: (06 62 545-717)


	TERVEZÉSI PROGRAM


az

„„Szeged, Tisza Lajos krt. 54 sz. épület részleges felújításának-átalakításának tervezés előkészítő munkái”

tervezési munkáihoz
Tervezési feladat

Szeged Tisza Lajos krt. 54 sz. védett épület részleges felújításának-átalakításának tervezés előkészítő munkáinak tartalmi követelményei: 

1. Funkcionális és terület felhasználási vizsgálat

2. Építtetői egyeztetések

3. Hatósági egyeztetések

4. Levéltári kutatás, építészettörténeti tanulmány

5. Faanyagvédelmi szakértői vélemény

6. Faldiagnosztikai szakvélemény

7. Statikai szakértői vélemény

8. Tűzvédelmi szakértői vélemény

9. Épületvillamossági rendszerek vizsgálata, kapacitásvizsgálat

10. Épületgépészeti rendszerek vizsgálata, kapacitásvizsgálat

11. Közműcsatlakozások vizsgálata kapacitás alapján

12. Épületenergetikai vizsgálat

13. Vizsgálati dokumentáció összeállítása, generálszakértői tevékenység

14. Környezetvizsgálat, felmérés, (szomszédos területek, épületek, közterületek, stb.)

15. Ellenőrző és kiegészítő épületfelmérés (meglévő tervdokumentációk vizsgálata, ellenőrző mérések, kiegészítő mérések, pl. fedélszék, pince, stb.) digitalizálás

16. Alapfeltárás és talajvizsgálat

17. Födém- és falfeltárások

18. Szondázó közművizsgálat -feltárás + kamerás vizsgálat – célzottan

19. Tervezési program javaslat összeállítása az építtetői egyeztetések, az előzetes műszaki vizsgálatok és a feltárások eredményeinek (I-III.) figyelembe vételével

	                                              Iratazonosító
	Iktatószám
	Témaszám
	Oldal

	D
	-
	M
	T
	P
	-
	2016
	-
	0
	2
	1
	-
	0
	2
	
	
	1

	      TERVEZÉSI PROGRAM



[image: image2.wmf] 

[image: image3.wmf] 

_1526107441.doc
[image: image1.jpg]UNIVERSITAS SCIENTIARC) gEBi RYDBMANYEGYETEM







